Đội RikkeiGo đã chạy 3 Sprint nhưng người dùng thử vẫn phàn nàn về ba điều: không biết khi nào có bản mới, tính năng vẫn còn lỗi mỗi lần xem, và lỗi cũ cứ lặp lại. Bài này rà soát 4 quy tắc đội đang dùng, xem quy tắc nào đúng, quy tắc nào sai so với Scrum, rồi sửa lại các quy tắc sai. Mỗi quy tắc được đánh giá dựa trên mục đích của sự kiện hoặc Artifact đó, không dựa vào lý do mà đội đưa ra.

Phần 1. Phân tích

| Quy tắc | Đúng/Sai | Vi phạm sự kiện/Artifact nào | Trụ cột bị ảnh hưởng | Hậu quả thực tế (hoặc lý do đúng) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QT1. Độ dài Sprint linh hoạt, lúc 3–4 tuần, lúc 1 tuần | Sai | Sprint (độ dài phải cố định) | Minh bạch | Vì độ dài Sprint thay đổi liên tục nên cả đội lẫn người dùng thử không đoán được khi nào có bản mới, đúng như phàn nàn "không biết khi nào có bản mới". |
| QT2. Cuối Sprint, trình diễn mọi thứ đã code, kể cả phần chưa kiểm thử | Sai | Increment (chưa đạt tiêu chuẩn "xong") và Sprint Review | Minh bạch và Thanh tra | Người dùng thử nhìn thấy cả phần còn lỗi và tưởng đó là sản phẩm đã xong, nên góp ý dựa trên thông tin sai và lỗi vẫn còn nguyên ở những lần xem sau. |
| QT3. Sau Sprint Review, Đức cập nhật Product Backlog theo góp ý của người dùng thử | Đúng | — | — | Sprint Review là lúc đội nhận phản hồi về Increment, còn Đức là người sở hữu Product Backlog. Việc anh cập nhật Product Backlog theo phản hồi chính là Thích nghi đúng mục đích, nên giữ nguyên. |
| QT4. Sprint không có sự cố nên bỏ Sprint Retrospective | Sai | Sprint Retrospective | Thanh tra và Thích nghi | Đội không có buổi nào để nhìn lại cách làm việc và tìm cách cải tiến, nên các lỗi cũ cứ lặp lại ở những Sprint sau. |

Phần 2. Sửa lỗi

Dưới đây là các quy tắc sai được viết lại thành một câu đúng chuẩn Scrum, đội có thể dùng ngay từ Sprint kế tiếp. QT3 đã đúng nên được giữ nguyên.

- QT1 (viết lại): Mọi Sprint của đội RikkeiGo có độ dài cố định là 2 tuần (không quá 1 tháng) và Sprint mới bắt đầu ngay khi Sprint trước kết thúc; khi khối lượng việc thay đổi thì đội điều chỉnh số hạng mục đưa vào Sprint chứ không đổi độ dài Sprint.

- QT2 (viết lại): Trong Sprint Review, đội chỉ trình diễn Increment đã đạt tiêu chuẩn "xong" đã thống nhất (chạy ổn định và đã kiểm thử); phần chưa xong thì không trình diễn như sản phẩm hoàn chỉnh và được đưa lại vào Product Backlog.

- QT4 (viết lại): Sprint Retrospective được tổ chức vào cuối mỗi Sprint, dù Sprint đó có sự cố hay không, để đội xem lại cách làm việc và chọn ít nhất một cải tiến áp dụng trong Sprint kế tiếp.

Kết luận

Trong 4 quy tắc có 3 quy tắc sai (QT1, QT2, QT4) và 1 quy tắc đúng (QT3). Ba lỗi này giải thích cho ba phàn nàn của người dùng thử: QT1 khiến không biết khi nào có bản mới, QT2 khiến bản xem vẫn còn lỗi, còn QT4 khiến lỗi cũ lặp lại. Sau khi sửa, đội có nhịp Sprint đều, chỉ trình diễn phần đã xong và có buổi nhìn lại để cải tiến mỗi Sprint.

Ghi chú cách làm (xoá trước khi nộp)

- Với mỗi quy tắc, hỏi: "sự kiện hoặc Artifact này sinh ra để làm gì?" rồi xem quy tắc có đi ngược mục đích đó không

- Quy tắc đúng thường là quy tắc mô tả đúng việc của một sự kiện

- Hậu quả nên nối với phàn nàn có trong bối cảnh